| Tên Sinh Viên | Phạm Minh Tuấn |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-081 |
| Lớp | K24-CNTT2 |
| Tên dự án | Thương mại điện tử |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Danh sách User Stories

Sprint Goal: “Xây dựng đầy đủ luồng dùng cơ bản của người dùng trong ứng dụng thương mại điện tử”

| ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECS-01 | Đăng ký và đăng nhập | Mỗi người dùng có 1 tài khoản để sử dụng ứng dụng | 5 | High |
| ECS-02 | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm với hình ảnh, giá, phân loại | 3 | High |
| ECS-03 | Tìm kiếm sản phẩm | Cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa, bộ lọc hoặc danh mục | 5 | Medium |
| ECS-04 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Cho phép người dùng thêm sản phẩm từ danh sách sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | High |
| ECS-05 | Tính năng giỏ hàng | Hiển thị giỏ hàng, cho phép người dùng xem, tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 5 | High |
| ECS-06 | Thanh toán | Nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng | 8 | High |
| ECS-07 | Đăng tải sản phẩm | Người bán có thể thêm sản phẩm mới với tên, hình ảnh, giá | 8 | High |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập | Given: người dùng mở trang Đăng ký When: nhập đầy đủ thông tin hợp lệ (email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại) và nhấn “Đăng ký” Then: hệ thống tạo tài khoản và hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” |
|  | Given: người dùng nhập email đã được dùng để đăng ký trước đó When: nhấn nút “Đăng ký” Then: hệ thống hiển thị lỗi “Email đã tồn tại” |
|  | Given: người dùng bỏ trống email hoặc mật khẩu When: nhấn “Đăng ký” Then: hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”. |
|  | Given: người dùng đã có tài khoản When: nhập đúng email và mật khẩu Then: hệ thống cho phép đăng nhập và chuyển đến trang chủ. |
|  | Given: người dùng nhập email chưa từng đăng ký When: nhấn “Đăng nhập” Then: hệ thống hiển thị “Tài khoản không tồn tại”. |
| Xem danh sách sản phẩm | Given: người dùng mở ứng dụng When: truy cập trang danh sách sản phẩm Then: hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm bao gồm: hình ảnh, tên, giá. |
|  | Given: danh sách có nhiều sản phẩm When: người dùng cuộn trang Then: sản phẩm tiếp theo sẽ được tải thêm (pagination hoặc scroll). |
|  | Given: sản phẩm đã ẩn hoặc hết hàng When: hiển thị danh sách Then: hệ thống không hiển thị sản phẩm đó hoặc đánh dấu rõ “Hết hàng”. |
| Tìm kiếm sản phẩm | Given: người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm When: nhấn nút tìm kiếm Then: hệ thống trả về danh sách sản phẩm khớp với từ khóa. |
|  | Given: người dùng sử dụng bộ lọc (giá, danh mục, thương hiệu) When: áp dụng bộ lọc Then: danh sách sản phẩm chỉ hiển thị các sản phẩm phù hợp. |
|  | Given: không có sản phẩm nào phù hợp từ khóa When: người dùng tìm kiếm Then: hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”. |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Given: người dùng đang ở trang chi tiết sản phẩm When: nhấn "Thêm vào giỏ hàng" Then: sản phẩm được thêm vào giỏ và hiển thị thông báo thành công. |
|  | Given: sản phẩm đã nằm trong giỏ When: tiếp tục nhấn "Thêm vào giỏ" Then: số lượng của sản phẩm trong giỏ tăng lên 1. |
|  | Given: sản phẩm hết hàng When: người dùng nhấn "Thêm vào giỏ" Then: hiển thị thông báo lỗi "Sản phẩm tạm hết hàng". |
| Chức năng giỏ hàng | Given: người dùng mở trang giỏ hàng When: giỏ có sản phẩm Then: hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng và tổng giá. |
|  | Given: giỏ có sản phẩm When: người dùng tăng/giảm số lượng Then: tổng giá cập nhật theo số lượng mới. |
|  | Given: người dùng nhấn nút xóa When: xác nhận xóa Then: sản phẩm bị loại khỏi giỏ hàng. |
|  | Given: giỏ hàng trống When: người dùng truy cập giỏ hàng Then: hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống". |
| Thanh toán đơn hàng | Given: người dùng ở trang Checkout When: nhập đầy đủ thông tin giao hàng Then: hệ thống cho phép chuyển sang bước thanh toán. |
|  | Given: người dùng chọn phương thức thanh toán (COD, ví điện tử, thẻ) When: xác nhận thanh toán Then: hệ thống tạo đơn hàng và hiển thị mã đơn hàng. |
|  | Given: thông tin giao hàng bị thiếu When: người dùng nhấn "Đặt hàng" Then: hệ thống hiển thị thông báo lỗi. |
|  | Given: thanh toán thành công When: chuyển trang Then: hiển thị màn hình “Đặt hàng thành công” kèm thông tin đơn hàng. |
| Đăng thông tin sản phẩm | Given: người bán đăng nhập trang Seller When: chọn “Thêm sản phẩm" Then: hệ thống hiển thị form tạo sản phẩm. |
|  | Given: người bán nhập đầy đủ thông tin: tên, mô tả, giá, ảnh When: nhấn “Tạo sản phẩm” Then: hệ thống lưu sản phẩm và hiển thị trong danh sách. |
|  | Given: người bán thiếu thông tin bắt buộc When: nhấn lưu Then: hệ thống hiển thị cảnh báo từng trường. |
|  | Given: sản phẩm được tạo thành công When: xem danh sách sản phẩm Then: sản phẩm mới xuất hiện với trạng thái “Đang hoạt động”. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| ID | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| ECS-01 | - Form đăng ký và đăng nhập validate đầy đủ (email, mật khẩu, tên nếu đăng ký). - Khi đăng ký: tạo tài khoản mới với ID duy nhất. - Khi đăng nhập: xác thực đúng thông tin và trả token hoặc session hợp lệ. - Xử lý lỗi đầy đủ: email đã tồn tại, mật khẩu sai, trường bắt buộc thiếu. - UI hiển thị thông báo lỗi và thành công rõ ràng. - Token/session lưu trên client và giữ trạng thái đăng nhập sau reload trang. - QA test nhiều trường hợp: đăng ký, đăng nhập đúng, sai, quên mật khẩu. |
| ECS-02 | - API lấy danh sách sản phẩm hoạt động và trả đúng cấu trúc dữ liệu. - Danh sách sản phẩm hiển thị đúng thông tin: tên, giá, ảnh. - Phân trang hoặc infinite scroll hoạt động, không lỗi lặp hoặc trùng dữ liệu. - Sản phẩm hết hàng phải hiển thị trạng thái(“Hết hàng”). - UI đã test trên mobile & desktop. - Tải nhanh, không lag ở danh sách trên 100 sản phẩm. - QA xác nhận đạt 100% Acceptance Criteria. |
| ECS-03 | - Ô tìm kiếm hoạt động và gửi đúng request lên server. - Kết quả trả về đúng với từ khóa, bộ lọc hoặc khoảng giá. - Bộ lọc hoạt động đúng logic. - Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm" khi rỗng. - Xử lý loading, error, empty state đầy đủ. - Kết quả tìm kiếm trả về nhanh(<1 giây ở môi trường test). - QA test đầy đủ nhiều trường hợp từ khóa khác nhau. |
| ECS-04 | - Button “Thêm vào giỏ” hoạt động trong cả trang danh sách và trang chi tiết. - Sản phẩm được thêm vào giỏ và lưu vào backend. - Nếu sản phẩm đã tồn tại trong giỏ thì tăng số lượng. - Nếu sản phẩm hết hàng: hiển thị thông báo lỗi. - UI thông báo thêm vào giỏ hoạt động. - Các dữ liệu trong giỏ phải được đồng bộ khi tải lại trang. - QA xác nhận không có trường hợp thêm sai sản phẩm. |
| ECS-05 | - Trang giỏ hàng hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm & số lượng & tổng giá. - Nút + / – thay đổi số lượng hoạt động đúng và cập nhật tổng giá ngay lập tức. - Xóa sản phẩm phải có popup xác nhận và xóa đúng item. - Giỏ hàng trống phải hiển thị thông báo. - Dữ liệu được lưu lại sau khi tải lại trang. - Tính tổng tiền không sai lệch. - QA thực hiện kiểm thử với ít nhất 5 sản phẩm khác nhau trong giỏ. |
| ECS-06 | - Form thanh toán validate đầy đủ (tên, số điện thoại, địa chỉ, phương thức thanh toán). - Thanh toán xong phải tạo được đơn hàng với ID duy nhất. - Hệ thống gửi request lên backend và lưu đơn hàng thành công. - Màn hình “Đặt hàng thành công” hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng. - API xử lý thanh toán phải an toàn và không bị lỗi. - Khi thiếu thông tin: hiển thị lỗi theo từng trường hợp. - QA mô phỏng thanh toán bằng cả 3 phương thức: COD, thẻ, ví. |
| ECS-07 | - Form thêm sản phẩm validate đầy đủ: tên, mô tả, giá, ảnh. - Ảnh được upload thành công và hiển thị preview. - Sản phẩm mới lưu được vào hệ thống và hiển thị đúng trong danh sách. - Khi thiếu trường bắt buộc phải hiển thị cảnh báo. - API tạo sản phẩm hoạt động đúng và không trùng ID. - UI danh sách người bán hiển thị sản phẩm ngay sau khi tạo. - QA tạo thử 5 sản phẩm khác nhau và xác nhận hoạt động đúng. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập | 5 | Bao gồm nhiều bước backend + frontend + xử lý lỗi |
| Xem danh sách sản phẩm | 3 | Chức năng đơn giản, chủ yếu là hiển thị danh sách + gọi API. UI không phức tạp và ít logic xử lý. |
| Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Bao gồm logic filter, tìm kiếm theo từ khóa, trả kết quả và xử lý empty state |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Chỉ thêm dữ liệu vào giỏ, tăng số lượng, kiểm tra tồn kho → mức độ trung bình. Không quá phức tạp. |
| Xem & chỉnh sửa giỏ hàng | 5 | Nhiều thao tác: cập nhật số lượng, tính tổng giá, xóa, đồng bộ dữ liệu. |
| Thanh toán | 8 | Bao gồm form validate, xử lý thanh toán, tạo đơn hàng, nhiều trường hợp lỗi → phức tạp nhất. |
| Người bán đăng sản phẩm | 8 | Upload ảnh, validate nhiều trường, lưu dữ liệu backend, quản lý danh sách người bán → độ phức tạp cao. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng giao diện đăng ký và đăng nhập | Minh | - Form đăng ký gồm email, mật khẩu, tên. - Form đăng nhập gồm email & mật khẩu. - Validate các trường bắt buộc, định dạng email, độ dài mật khẩu. - Hiển thị thông báo lỗi/ thành công rõ ràng trên UI. |
|  | Triển khai backend | Minh | - Tạo endpoint đăng ký: kiểm tra email đã tồn tại, lưu user mới với ID duy nhất. - Tạo endpoint đăng nhập: xác thực email/mật khẩu, trả token/session hợp lệ. - Xử lý lỗi server và phản hồi chính xác. |
|  | Lưu phiên trên client | Minh | - Lưu token vào cookie. - Đảm bảo trạng thái đăng nhập được giữ sau tải lại trang. |
| Xem danh sách sản phẩm | Tạo API/get data danh sách sản phẩm | Minh | Gọi API hoặc tạo mô phỏng data để lấy danh sách sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên, giá, mô tả ngắn và trạng thái tồn kho. Xử lý lỗi khi API không phản hồi. |
|  | Hiển thị danh sách sản phẩm | Minh | Xây dựng giao diện danh sách sản phẩm theo dạng lưới (grid/list). Hiển thị đầy đủ hình ảnh, tên và giá. Đảm bảo giao diện responsive và tải nhanh. |
|  | Thêm phân trang/infinite scroll + xử lý sản phẩm hết hàng | Minh | Thực hiện chức năng load thêm sản phẩm khi cuộn hoặc phân trang. Đảm bảo không trùng sản phẩm khi load thêm. Thể hiện rõ sản phẩm "Hết hàng". |
| Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng chức năng tìm kiếm | Hùng | Tạo input search, bắt được sự kiện nhập và gọi API tìm kiếm theo từ khóa |
|  | Thêm bộ lọc | Hùng | Thêm các bộ lọc theo danh mục, thương hiệu, khoảng giá. Kết hợp lọc nhiều điều kiện, cập nhật kết quả theo từng thay đổi |
|  | Hiển thị kết quả tìm kiếm + xử lý không tìm thấy | Hùng | Hiển thị danh sách sản phẩm sau khi tìm kiếm. Nếu không có kết quả, hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”. Xử lý loading & lỗi nhập liệu |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Thêm nút “Add to Cart” và xử lý thêm sản phẩm vào giỏ, kiểm tra tồn kho + logic tăng số lượng nếu sản phẩm đã tồn tại | Hùng | Thêm nút “Add to cart” và xử lý sự kiện thêm sản phẩm Nếu sản phẩm chưa có trong giỏ → thêm mới. Nếu đã tồn tại → tăng số lượng. Kiểm tra tồn kho để ngăn user thêm vượt quá số lượng cho phép |
|  | Lưu dữ liệu giỏ vào backend và hiển thị thông báo | Hùng | Lưu dữ liệu giỏ vào backend. Hiển thị toast thông báo thêm thành công hoặc “Hết hàng” |
| Xem và chỉnh sửa giỏ hàng | Xây dựng giao diện giỏ hàng (hiển thị sản phẩm + số lượng + tổng tiền) | Tuấn | Hiển thị các sản phẩm trong giỏ với hình ảnh, tên, giá, số lượng. Hiển thị tổng tiền theo thời gian thực |
|  | Thêm chức năng tăng/giảm số lượng và tự động tính lại tổng tiền | Tuấn | Tạo nút +/– để điều chỉnh số lượng. Tự động tính lại tổng tiền. Chặn số lượng vượt quá tồn kho hoặc giảm xuống âm |
|  | Thêm chức năng xóa sản phẩm + xử lý giỏ hàng trống | Tuấn | Thêm nút xóa và popup xác nhận. Sau khi xóa, cập nhật UI và lưu lại giỏ hàng. Nếu giỏ trống, hiển thị thông báo phù hợp |
| Thanh toán | Xây dựng form thanh toán (nhập thông tin giao hàng + validate) | Tuấn | Tạo form gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ. Thêm validate: bắt buộc nhập, định dạng số điện thoại |
|  | Tích hợp phương thức thanh toán (COD/thẻ/ví) | Tuấn | Thêm các lựa chọn: COD, thẻ, ví điện tử. Xử lý logic hiển thị và validate theo từng phương thức. Chuyển dữ liệu lên backend |
|  | Gửi dữ liệu tạo đơn hàng + hiển thị màn hình Đặt hàng thành công | Long | Tạo request gửi dữ liệu đơn hàng lên server. Nhận ID đơn hàng và hiển thị màn hình “Đặt hàng thành công” kèm thông tin tóm tắt về đơn hàng |
| Người bán đăng sản phẩm | Tạo form thêm sản phẩm | Long | Form gồm: tên sản phẩm, mô tả, giá, ảnh. Validate: bắt buộc nhập, định dạng giá không âm |
|  | Xử lý upload ảnh + preview ảnh | Long | Cho phép người bán chọn ảnh từ máy. Upload ảnh lên server. Hiển thị preview ảnh trước khi lưu |
|  | Lưu sản phẩm vào backend và hiển thị vào danh sách | Long | Gửi dữ liệu sản phẩm lên backend. Sau khi lưu thành công, hiển thị trong danh sách sản phẩm của người bán với trạng thái “Đang hoạt động” |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập | -Thiết kế UI form đăng ký/đăng nhập |  |  |  | X |
|  | -Triển khai backend |  | X |  |  |
|  | -Lưu phiên | X |  |  |  |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | -Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | X |  |
|  | - Thêm phân trang/infinite scroll + xử lý sản phẩm hết hàng | X |  |  |  |
|  | - Tạo API/get data danh sách sản phẩm |  | X |  |  |
| Tìm kiếm sản phẩm | -Viết thuật toán lọc | X |  |  |  |
|  | -Hiển thị kết quả tìm kiếm |  |  | X |  |
|  | -Viết logic tìm kiếm |  |  |  | X |
| Thêm vào giỏ hàng | -Thiết kế trang giỏ hàng và xử lý sự kiện thêm vào giỏ |  |  |  | X |
|  | -Kiểm tra tồn kho |  | X |  |  |
|  | -Lưu dữ liệu |  |  | X |  |
| Thanh toán | -Thiết kế form nhập thông tin giao hàng |  |  |  | X |
|  | -Tích hợp phương thức thanh toán |  | X |  |  |
|  | -Hiển thị thông tin đơn hàng đã đặt thành công |  |  | X |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập- Frontend form đăng ký & đăng nhập | Medium | Nếu validate sai hoặc giao diện không rõ ràng, người dùng có thể không hiểu lỗi, dẫn đến đăng ký/đăng nhập thất bại. |
| Đăng ký/Đăng nhập- Backend đăng ký & đăng nhập | High | Lỗi backend có thể gây sai lệch dữ liệu người dùng, lỗ hổng bảo mật hoặc không thể đăng nhập. Đây là rủi ro lớn. |
| Đăng ký/Đăng nhập- Lưu session/token trên client | Medium | Người dùng có thể phải đăng nhập lại liên tục; nếu lưu không an toàn sẽ gây rủi ro bảo mật. |
| Hiển thị danh sách sản phẩm- Tạo API/get data sản phẩm | Medium | API có thể chậm, dữ liệu không đồng bộ hoặc thiếu trường cần thiết |
| Hiển thị danh sách sản phẩm- Hiển thị UI danh sách sản phẩm | Low | Chủ yếu liên quan UI, dễ kiểm soát và ít phụ thuộc |
| Hiển thị danh sách sản phẩm- Thêm phân trang / infinite scroll | Medium | Có rủi ro lỗi tải thêm dữ liệu, lặp dữ liệu, hoặc nghẽn hiệu suất khi scroll |
| Tìm kiếm sản phẩm- Xây dựng chức năng tìm kiếm | Medium | Nguy cơ API trả kết quả sai, tìm kiếm chậm, từ khóa không match dữ liệu |
| Tìm kiếm sản phẩm- Bộ lọc | High | Bộ lọc nhiều điều kiện có thể gây lỗi logic hoặc xung đột khi kết hợp |
| Tìm kiếm sản phẩm- Hiển thị kết quả tìm kiếm | Low | Phần giao diện đơn giản, chủ yếu hiển thị data trả về |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng- Nút Add to Cart và xử lý sự kiện phần thêm Thêm sản phẩm vào giỏ hàng- Kiểm tra tồn kho + tăng số lượng | Medium | Có thể sai logic khi sản phẩm hết hàng hoặc số lượng vượt tồn kho |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng- Lưu vào backend | Medium | Lưu dữ liệu đơn giản |
| Xem và chỉnh sửa giỏ hàng- Xây giao diện giỏ hàng | Low | Chỉ về giao diện, rủi ro thấp |
| Xem và chỉnh sửa giỏ hàng- Tăng/giảm số lượng + tính tổng tiền | Medium | Tính toán sai, không đồng bộ với backend hoặc dữ liệu không cập nhật thời gian thực |
| Xem và chỉnh sửa giỏ hàng- Xóa sản phẩm + xử lý giỏ trống | Low | Logic rõ ràng, dễ kiểm thử |
| Thanh toán- Form checkout + validate | Medium | Validate nhiều trường dễ sai sót: email, số điện thoại, địa chỉ |
| Thanh toán- Tích hợp thanh toán | High | Phụ thuộc bên thứ ba. Có rủi ro bảo mật, lỗi callback, lỗi cấu hình merchant |
| Thanh toán- Gửi dữ liệu đặt hàng + màn hình thành công | Medium | Phụ thuộc backend, có thể xảy ra timeout hoặc lỗi tạo đơn |
| Người bán đăng sản phẩm- Form thêm sản phẩm | Medium | Nhiều trường validate, dễ nhập sai dữ liệu (giá âm, thiếu ảnh, tên quá dài) |
| Người bán đăng sản phẩm- Upload ảnh + preview | High | Upload file có rủi ro lớn: file quá dung lượng, lỗi định dạng, lỗi API upload, bảo mật |
| Người bán đăng sản phẩm- Lưu sản phẩm vào backend | Medium | Phụ thuộc backend, có thể lỗi lưu dữ liệu |

3.2 MoSCoW

| Task | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 task của phần Đăng ký/Đăng nhập | X |  |  |  | Là phần quan trọng,không có tài khoản thì người dùng không thể sử dụng các chức năng của ứng dụng |
| Tạo API/get data danh sách sản phẩm Hiển thị danh sách sản phẩm | X |  |  |  | Người dùng cần xem các sản phẩm để có thể quyết định mua |
| Thêm nút “Add to Cart” và logic thêm (check tồn kho, tăng qty nếu trùng) | X |  |  |  | Giỏ hàng là phần quan trọng không thể thiếu trong các hoạt động thương mại điện tử |
| Xem và chỉnh sửa giỏ hàng — hiển thị sản phẩm + số lượng + tổng tiền | X |  |  |  | Cần để người dùng quản lý đơn trước khi thanh toán |
| Thanh toán — Gửi dữ liệu tạo đơn hàng + hiển thị màn hình “Đặt hàng thành công” | X |  |  |  | Cần thiết để hoàn tất quá trình mua hàng |
| Validate và hiển thị lỗi trên form |  | X |  |  | Tránh dữ liệu rác và dễ dàng cho người dùng hoàn thành form |
| Gọi API hoặc tạo mô phỏng data + xử lý lỗi khi API không phản hồi |  | X |  |  | Ổn định trải nghiệm của người dùng khi dữ liệu trả về bị chậm |
| Thêm phân trang / infinite scroll + xử lý sản phẩm hết hàng |  | X |  |  | Mở rộng danh sách hiển thị |
| Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa |  | X |  |  | Người dùng có thể tìm thấy sản phẩm mong muốn nhanh hơn, tăng trải nghiệm người dùng |
| Thêm chức năng tăng/giảm số lượng và tự động tính lại tổng tiền |  | X |  |  | Tính năng cơ bản của giỏ hàng |
| Thêm chức năng xóa sản phẩm + popup xác nhận + xử lý giỏ hàng trống |  | X |  |  | Quản lý giỏ hàng tốt hơn, tránh xóa nhầm |
| Tích hợp phương thức thanh toán |  | X |  |  | Đa dạng khả năng thanh toán |
| Thêm bộ lọc, kết hợp các điều kiện bộ lọc |  |  | X |  | Giúp tìm nhanh hơn, hiển thị các sản phẩm chung danh mục dễ dàng so sánh, có thể thêm khi phần tìm kiếm đã ổn định |
| Xử lý không tìm thấy + loading & lỗi nhập liệu |  |  | X |  | Có thể làm sau khi hoàn thành phần tìm kiếm cơ bản |
| Lưu dữ liệu giỏ vào backend và hiển thị thông báo (toast) | X |  |  |  | Quản lý mua hàng tốt hơn, an toàn dữ liệu |
| Lưu sản phẩm vào backend và hiển thị trong danh sách seller |  | X |  |  | Quan trọng cho người bán nhưng với mục đích mua và bán thì có thể thêm sau |
| Xử lý upload ảnh + preview ảnh |  |  | X |  | Tăng trải nghiệm cho người dùng là người bán nhưng có thể làm sau nếu chưa đảm bảo cơ sở hạ tầng lưu trữ |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập | -Thiết kế UI form đăng ký/đăng nhập |  |  |  | X |
|  | -Triển khai backend |  | X |  |  |
|  | -Lưu phiên | X |  |  |  |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | -Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  |  | X |
|  | - Thêm phân trang/infinite scroll + xử lý sản phẩm hết hàng |  |  | X |  |
|  | - Tạo API/get data danh sách sản phẩm | X |  |  |  |
| Tìm kiếm sản phẩm | -Viết thuật toán lọc | X |  |  |  |
|  | -Hiển thị kết quả tìm kiếm |  |  |  | X |
|  | -Viết logic tìm kiếm | X |  |  |  |
| Thêm vào giỏ hàng | -Thiết kế trang giỏ hàng và xử lý sự kiện thêm vào giỏ |  |  |  | X |
|  | -Kiểm tra tồn kho | X |  |  |  |
|  | -Lưu dữ liệu |  | X |  |  |
| Thanh toán | -Thiết kế form nhập thông tin giao hàng |  |  |  | X |
|  | -Tích hợp phương thức thanh toán |  | X |  |  |
|  | -Hiển thị thông tin đơn hàng đã đặt thành công |  |  | X |  |

Giải thích lí do thay đổi Kanban Board:
-Sau vài ngày đầu nhóm phát triển hoàn thành khá nhanh khối lượng công việc nên cột In Progress được thêm nhiều hơn 1 chút.
-Những task được review xong được chuyển sang hoàn thành.
-Những task liên quan đến lưu dữ liệu được đưa sang Pending vì phụ thuộc backend.
-Những task không cần chờ tích hợp đã chuyển sang Done để trách tắc nghẽn.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Tên thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Minh | — | Phân tích yêu cầu và dựng UI đăng ký/đăng nhập | Chưa rõ yêu cầu một số field | Làm việc với PO để làm rõ |
|  | Hùng | — | Phân tích luồng tìm kiếm, chuẩn bị mock API | Chưa có API thực tế | Tạo mock API tạm thời |
|  | Tuấn | — | Phân tích luồng giỏ hàng, xác định component | Thiếu tài liệu API giỏ hàng | Đề xuất backend chuẩn hóa API |
|  | Long | — | Setup chức năng đăng sản phẩm | Chưa rõ logic seller | Làm rõ với PO |
| Log2 | Minh | Hoàn UI form đăng ký/đăng nhập | Thêm validate form & xử lý error | Message delay | Cải tiến mã nguồn luồng submit |
|  | Hùng | Tạo mock API tìm kiếm | Làm input search + gọi API | API chưa đồng bộ mock | Điều chỉnh cấu trúc JSON |
|  | Tuấn | Làm layout giỏ hàng | Làm chức năng tính tổng tiền realtime | Sai số do format giá | Tách logic format tiền |
|  | Long | Dựng form sản phẩm | Làm upload ảnh + preview | Ảnh lớn load chậm | Giảm kích thước ảnh |
| Log3 | Minh | Hoàn thiện validate UI | Làm backend đăng ký | Trùng email khi test | Thêm unique validation(đảm bảo không có 2 email trùng) |
|  | Hùng | Tạo search basic | Làm bộ lọc nâng cao | Conflict điều kiện lọc | Tách logic lọc theo module |
|  | Tuấn | Hoàn tính tổng tiền | Làm nút tăng/giảm số lượng | Lỗi giảm số lượng về 0 | Thêm điều kiện |
|  | Long | Làm upload ảnh | Lưu sản phẩm backend | Lỗi giá âm | Thêm validate server |
| Log4 | Minh | Backend đăng ký | Làm backend đăng nhập + token | Token chưa lưu client | Dùng cookie httpOnly(chỉ được gửi tự động trong request HTTP) |
|  | Hùng | Hoàn bộ lọc | Hiển thị kết quả + giao diện empty | UI lag khi lọc | Tạo khoảng dừng của input search |
|  | Tuấn | Hoàn nút +/- | Làm popup xóa sản phẩm | Popup chồng UI | Tách popup bằng portal |
|  | Long | Lưu sản phẩm | Hiển thị danh sách seller | API chậm | Thêm loader + paginate |
| Log5 | Minh | Backend đăng nhập | Tích hợp lưu token, test toàn bộ | Token hết hạn nhanh | Tăng timetolive cho cookie |
|  | Hùng | Hiển thị kết quả | Xử lý loading & lỗi API | Lọc nhiều điều kiện sai | Debug + chuẩn hóa API |
|  | Tuấn | Làm popup xóa | Xử lý giao diện giỏ hàng trống | UI không refresh | Thêm state empty cart |
|  | Long | Hiển thị danh sách sản phẩm | Tối ưu upload ảnh | Lỗi định dạng nội dung type | Validate định dạng nội dung type |
| Log6 | Minh | Test toàn bộ login/register | Fix lỗi server + finalize | Lỗi khi nhiều người đăng ký cùng lúc | Thêm code đảm bảo toàn vẹn (thành công tất cả hoặc thất bại tất cả) |
|  | Hùng | Tối ưu search | Tích hợp search vào UI chính | Tải trang chậm | Lazy load + pagination |
|  | Tuấn | Hoàn giỏ hàng trống | Tối ưu UI thanh toán | Thiếu validate số điện thoại | Thêm validate |
|  | Long | Tối ưu form | Kiểm tra logic seller | Một số input thiếu validate | Thêm validate client/server |
| Log7 | Minh | Final login/register | Dọn code, viết tài liệu API | — | — |
|  | Hùng | Tích hợp search | Test toàn bộ search + lọc | API chậm | Cache tạm kết quả |
|  | Tuấn | Làm thanh toán | Hoàn chỉnh validate + trang thành công | Tổng tiền chưa đồng bộ | Tính toán lại trước khi gửi đơn |
|  | Long | Kiểm tra module seller | Test toàn bộ đăng sản phẩm | Upload ảnh chậm | Nén ảnh trước server |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành |
| --- | --- |
| (ECS-01): UI form, backend endpoint, lưu session/token, xử lý lỗi đầy đủ. (ECS-02): API hoạt động, UI danh sách hiển thị đúng, phân trang/infinite scroll cơ bản. (ECS-03): Logic tìm kiếm theo từ khóa, hiển thị kết quả, xử lý empty state. (ECS-04): Nút Add to Cart, kiểm tra tồn kho, tăng số lượng, lưu dữ liệu backend. (ECS-05): UI hiển thị sản phẩm, số lượng, tổng giá; tăng/giảm số lượng; xóa sản phẩm; xử lý giỏ trống. (ECS-06): Form checkout, validate dữ liệu, tích hợp COD/thẻ/ví, tạo đơn hàng, hiển thị màn hình thành công. (ECS-07): Form thêm sản phẩm, upload ảnh + preview, lưu backend, hiển thị trong danh sách seller. | (ECS-03): Bộ lọc nhiều điều kiện chưa hoàn thiện. (ECS-02): Khi số lượng sản phẩm >100 sẽ xảy ra tình trạng dữ liệu chậm, lag. (ECS-06): Chưa kiểm thử đầy đủ với tất cả phương thức thanh toán. (ECS-07): Upload ảnh dung lượng lớn chưa xử lý triệt để. |

### Acceptance Criteria & Definition of Done (DoD)

Nhóm đã rà soát và xác nhận lại Acceptance Criteria cho từng User Story đã hoàn thành trong Sprint. Tất cả các tiêu chí đều được áp dụng theo các tiêu chuẩn sau:

- Chức năng hoạt động đúng như mô tả.

- Validate đầy đủ và hiển thị lỗi rõ ràng trên UI.

- Đảm bảo luồng người dùng không bị gián đoạn khi có lỗi API.

- Xử lý đầy đủ các trường hợp như mật khẩu sai, sản phẩm hết hàng, số lượng vượt tồn kho, không tìm thấy sản phẩm sau khi tìm kiếm.

- Giao diện hiển thị đúng với thiết kế cơ bản, tương thích trên màn hình phổ biến.

- Code đã được review nội bộ và đảm bảo tiêu chuẩn chung của nhóm.

Definition of Done (DoD) đã được áp dụng đầy đủ cho tất cả các task “Done”, bao gồm:

- Code chạy không lỗi.

- Đã viết unit test cơ bản.

- Đã merge vào nhánh chính sau khi review.

- Đã có mô tả rõ ràng trong tài liệu hoặc backlog.

- UI/UX được kiểm tra thủ công trên các trình duyệt chính.

### Kiểm thử & báo cáo bug

Trong Sprint này, nhóm đã tiến hành kiểm thử các chức năng sau:

- Đăng ký/Đăng nhập

- Hiển thị và tìm kiếm sản phẩm

- Add to Cart và cập nhật số lượng

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ

- Luồng thanh toán hoàn chỉnh

- Upload ảnh & thêm sản phẩm của người bán

Quá trình kiểm thử đã phát hiện một số lỗi như:

- Sản phẩm bị trùng khi infinite scroll chạy quá nhanh.

- Lỗi preview ảnh khi upload file kích thước lớn.

- Thông báo "Hết hàng" hiển thị trễ so với thao tác người dùng.

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| -Hoàn thiện gần như toàn bộ chức năng -Việc phối hợp giữa các thành viên rất tốt -Các cuộc Daily Scrum giúp team kiểm soát tốt tiến độ và xác định trở ngại sớm -Một số bug được phát hiện sớm và xử lý ngay trong Sprint, tránh ảnh hưởng về sau | -API danh sách sản phẩm phản hồi chậm, gây tốn thời gian debug và ảnh hưởng đến các task pagination/infinite scroll -Việc đồng bộ giỏ hàng giữa client và backend phát sinh lỗi không lường trước khiến team mất nhiều thời gian fix hơn dự kiến | -Một vài User Stories chưa hoàn thiện UI theo đúng mong muốn -Thử nghiệm nội bộ phản hồi rằng load sản phẩm đôi khi không ổn định, ảnh hưởng đến trải nghiệm -Không xử lý kịp tất cả bug tồn đọng, phải chuyển một phần sang Sprint tiếp theo |

## 4Ls – Liked / Learned / Lacked / Longed for

### 1. Liked

- Team phối hợp tốt, trao đổi rõ ràng, đặc biệt giữa FE và BE khi xử lý luồng đăng ký–đăng nhập và giỏ hàng.

- Nhịp độ Daily Scrum ổn định, giúp nắm bắt tiến độ và xử lý trở ngại nhanh.

- Một số chức năng hoàn thiện trơn tru hơn dự kiến.

- Việc ứng dụng MoSCoW giúp ưu tiên nhiệm vụ hợp lý và giảm áp lực khi xử lý nhiều User Story.

### 2. Learned

- Cần chọn lọc User Story kỹ hơn ngay trước Sprint để tránh phải chỉnh sửa lại Acceptance Criteria khi đang dev.

- Tầm quan trọng của việc test API song song với UI để giảm rủi ro lỗi phát sinh giữa 2 bên.

- Học thêm cách tối ưu hiệu năngl.

- Nhận ra rằng việc chia nhỏ task giúp dễ quản lý, tránh dồn công việc lớn vào cuối Sprint.

### 3. Lacked

- Chưa có đủ thời gian để hoàn thiện UI/UX cho tất cả màn hình theo thiết kế mong muốn.

- Một số công cụ kiểm thử tự động chưa được thiết lập, dẫn đến chạy test thủ công nhiều.

- Thiếu tài liệu hướng dẫn chi tiết về xử lý session/token, khiến việc fix lỗi login lâu hơn.

- Sprint vẫn còn một số bug tồn đọng cần chuyển sang Sprint sau.

### 4. Longed for

- Mong muốn có thêm công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động hoặc test API để giảm số lỗi phát sinh.

- Cải thiện hiệu năng backend.

- Muốn có review UI/UX sớm hơn để đảm bảo giao diện đồng nhất trước khi merge code.

## Start – Stop – Continue

### Start

- Refine User Stories sớm và chi tiết hơn để tránh thay đổi Acceptance Criteria giữa Sprint.

- Thiết lập test API tự động giúp giảm lỗi backend khi tích hợp.

- Thực hiện review UI song song khi dev để tránh phải chỉnh sửa giao diện nhiều ở cuối Sprint.

- Ghi log lỗi người dùng rõ ràng hơn để dễ tái hiện bug trong các trường hợp hiếm gặp.

### Stop

- Ngừng dồn quá nhiều task vào giữa và cuối Sprint, khiến tốc độ xử lý và chất lượng bị ảnh hưởng.

- Không để một thành viên ôm quá nhiều đầu việc, cần chia task đều theo năng lực và thời gian.

- Tránh merge code quá trễ vì dễ tạo ra xung đột, phải fix gấp trong thời gian ngắn.

- Dừng việc thay đổi yêu cầu UI trong lúc dev, vì gây chậm tiến độ và phát sinh bug.

### Continue

- Duy trì Daily Scrum đều đặn, giúp team phát hiện sớm vấn đề và điều phối công việc tốt.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa FE – BE, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến product, giỏ hàng và thanh toán.

- Giữ tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt khi xử lý bug phức tạp hoặc task vượt dự kiến.

- Tiếp tục áp dụng MoSCoW để ưu tiên công việc hợp lý trong từng Sprint.

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

### 1. Cải thiện giai đoạn Refinement

- Tiến hành Backlog Refinement đều đặn mỗi tuần, không dồn việc refine ngay trước Sprint Planning.

- Bổ sung Acceptance Criteria rõ ràng và testable, đảm bảo dev và tester hiểu thống nhất.

- Chia nhỏ User Story khi cần để tránh nhiệm vụ quá lớn.

### 2. Tối ưu hóa quy trình giao tiếp và phối hợp

- FE – BE – Tester trao đổi sớm khi có thay đổi API hoặc UI để giảm chỉnh sửa code vào cuối Sprint.

- Sử dụng kênh trao đổi nhanh cho các vấn đề khẩn.

### 3. Cải tiến quy trình kiểm thử

- Thiết lập bộ test API chung để team dễ dàng chạy lại khi backend thay đổi.

- Bắt đầu xây dựng bộ test tự động cho các chức năng quan trọng (login, giỏ hàng, thanh toán).

- Tạo checklist kiểm thử trước khi chuyển task sang Review để giảm bug bị bỏ sót.

### 4. Tối ưu hóa quy trình phát triển

- Merge code theo từng phần nhỏ, tránh để cuối Sprint mới merge một lần.

- Viết log, mô tả pull request rõ ràng hơn để reviewer dễ kiểm tra.

### 5. Cải tiến quy trình họp và báo cáo

- Với Sprint Review, ưu tiên demo từng chức năng, tránh mô tả lý thuyết quá nhiều.

- Ghi lại Lesson Learned sau mỗi Sprint để giữ tri thức nhóm.

### 6. Tối ưu hóa theo hiệu năng và chất lượng sản phẩm

- Kiểm tra hiệu năng backend trước khi tích hợp UI để tránh API chậm.

- Xây dựng tiêu chuẩn UI/UX chung để tránh việc mỗi người làm mỗi kiểu.

- Bổ sung công cụ theo dõi lỗi sản phẩm.

### 7. Cải tiến phân chia công việc và quản lý tải

- Ước lượng Story Points kỹ hơn, bám theo Velocity thực tế.

- Tránh phân công lệch dẫn đến một người quá tải.

- Ưu tiên các task quan trọng (Must Have) trước, tránh dàn trải lực cho các nhiệm vụ phụ.

7.3 Bài học kinh nghiệm

1. Cải thiện khả năng dự đoán công việc
 Sprint này đội đã có lúc bị trễ do ước lượng chưa chính xác và chưa lường hết rủi ro kỹ thuật. Trong Sprint sau, nhóm cần tăng thời gian trao đổi khi Planning, làm rõ yêu cầu hơn và bổ sung thêm kỹ thuật chia nhỏ task để nâng độ chính xác của Story Point.

2. Tăng cường giao tiếp nội bộ
 Một số khối lượng công việc bị dồn vào cuối Sprint do thiếu cập nhật tiến độ liên tục. Nhóm cần chủ động trao đổi tình trạng công việc hằng ngày, đặc biệt là khi gặp khó khăn, để Scrum Master có thể hỗ trợ sớm.

3. Hoàn thiện quy trình kiểm thử sớm
 Có một vài lỗi được phát hiện muộn ở cuối Sprint. Sprint tiếp theo cần ưu tiên kiểm thử ngay sau khi hoàn thành từng module để tránh dồn workload cho cuối kỳ.

4. Nâng cao chất lượng Definition of Done (DoD)
 Một số task hoàn thành nhưng thiếu tài liệu hoặc chưa đủ điều kiện nghiệm thu ban đầu. Sprint sau cần rà soát lại DoD và đảm bảo mọi thành viên hiểu đúng – đủ – thống nhất để giảm “công việc rework”.

5. Tối ưu các buổi họp Scrum
 Daily Scrum đôi lúc kéo dài hơn 15 phút hoặc lan man sang giải pháp kỹ thuật. Sprint tới cần tuân thủ đúng mục tiêu của Daily, còn các thảo luận chuyên sâu sẽ tách riêng thành Technical Discussion.

6. Chủ động hỗ trợ nhau nhiều hơn
 Có task bị kéo dài vì chỉ có một người xử lý. Nhóm nên cùng hỗ trợ để kéo task sang Done nhanh hơn, giúp tăng tổng hiệu suất Sprint.

7. Cải thiện quản lý rủi ro
 Sprint này có một vài thay đổi yêu cầu từ PO dẫn đến chậm tiến độ. Nhóm cần yêu cầu PO xác nhận rõ ưu tiên backlog và cập nhật kịp thời trong Sprint Planning nhằm giảm sự thay đổi giữa chừng.